МАСТЕР-ДОКУМЕНТ ДЛЯ CODEX

Локальная текстовая RPG по открытым правилам D&D 5e с ИИ-рассказчиком и моделированием конфликтных ситуаций — полностью бесплатная эксплуатация

Версия: 2.0 · 16 октября 2026 года
Статус: сводное техническое задание и инструкции для поэтапной агентской разработки. Это не исходный код и не готовая ВКР.
Кому адресовано: Codex (как агенту-разработчику), студенту — автору ВКР, научному руководителю при согласовании темы.
Первый принцип: 0 рублей обязательных затрат не только сегодня, но и через год. Ни одна критическая функция не должна зависеть от платного API, подписки, облачного сервера, рекламной или временной акции.

Команда Codex: прочитай этот файл полностью до изменения кода. Этот файл новее предыдущих PROJECT_CONTEXT.md, TECHNICAL_SPEC.md, ROADMAP.md, AGENTS.md и имеет приоритет в вопросах цены, долговечности и выбора ИИ. Если старые документы противоречат этому — отметь конфликт в DECISIONS.md, не молчи. Не выполняй весь проект одним запросом: сначала предложи этап 0 и задай только действительно блокирующие вопросы. Общайся с пользователем по-русски, как с человеком, не знающим программирование.

1. Короткое и точное описание замысла

Автор хочет создать однопользовательскую настольную RPG, превращённую в самостоятельное текстовое приложение под Windows. Система опирается на законно доступные правила Dungeons & Dragons 5e, прежде всего на SRD 5.2.1, и содержит:

- свободное текстовое поле «что я делаю?» без ограничения кнопками вариантов;

- ИИ-мастера/рассказчика: описывает локации, события, диалоги, судьбы NPC, квесты и итоги действий;

- персонажа игрока, классы, характеристики, уровни, навыки, магию, кубики, инициативу, пошаговые бои, статусы;

- монстров, боссов, предметы, экипировку, награды, вероятность выпадения и редкость;

- торговцев, торг, ресурсы, изменение цен, дефицит, доступность товаров и динамическую экономику;

- память мира, фракции, репутацию, цели и знания NPC; последствия решений сохраняются;

- конфликтные ситуации с трудными выборами и несколькими мотивированными участниками, формально описанные методами теории игр;

- исследовательский режим для сравнения обычной генерации конфликтов и генерации с математической моделью; имеются в виду модели построенные на передовых достижениях теории игр  за последние несколько лет

- материалы для ВКР на тему «Моделирование конфликтных ситуаций с использованием агентской разработки» (формулировка пока рабочая, а не подтверждённый точный титул).

Пользовательский профиль: студент; с программированием и агентской разработкой почти не знаком, умеет взаимодействовать с ИИ через обычный текст. Ожидает, что Codex создаёт/изменяет файлы и объясняет каждый маленький шаг, а пользователь запускает и проверяет результат. Команды — для PowerShell Windows с указанием папки и ожидаемого результата.

Аппаратные условия: Windows x64, Intel Core i5-1135G7 (4 ядра/8 потоков), 16 ГБ ОЗУ, Intel Iris Xe (интегрированная графика, отображаемые 128 МБ не равны полной доступной общей памяти), SSD объёмом около 477 ГБ. По скриншоту ранее было занято около 174 ГБ, но свободное место нужно проверить снова перед скачиванием моделей.

Финансовые и эксплуатационные ограничения (ОБЯЗАТЕЛЬНО):

- Бюджет проекта и его дальнейшей поддержки: 0 ₽. Никаких платных API(Если только реализацию невозможно выполнить  через сам chat gpt в котором идет работа и брать api отсюда), подписок, платежных карт, скрытых триалов, облачных машин, доменов, платных баз данных или обязательного хостинга. Если только реализацию невозможно выполнить  через сам chat gpt в котором идет работа и брать api отсюда

- Игра должна функционировать через 12 месяцев и далее на том же поддерживаемом ПК без платежей и без зависимости от существования стороннего API(или же через  chat gpt api). Под «работать» минимум понимается: запуститься, открыть сохранение, дать играть, проводить бои, торговлю, конфликты и генерировать новые события хотя бы автономным способом.

- Интернет разрешён для необязательного улучшения качества рассказчика через бесплатный API, скачивания установщиков/моделей при первоначальной настройке и обновления правил/зависимостей. Интернет не обязателен для базовой игры.

- Проект делается для института, без планируемой продажи и публичной публикации. Тем не менее права на материалы, модели, библиотеки и атрибуцию соблюдать; академическое использование не отменяет авторское право.

- Codex может использоваться при разработке по имеющемуся у пользователя доступу, но не должен быть зависимостью готового приложения. По истечении подписки ChatGPT или изменения доступа исходники, документация, сборка и воспроизводимые тесты остаются у пользователя.

- Требования к долгосрочности — архитектурная цель, проверяемая автономными испытаниями, а не необоснованная гарантия совместимости с любыми будущими версиями Windows или бесконечной поддержки всех внешних библиотек.

2. Что подтверждено, что предложено и что пока неизвестно

| Пункт | Статус | Решение сейчас |
| --- | --- | --- |
| Windows-приложение с текстовой D&D-подобной RPG | Подтверждено | Реализуем |
| ИИ генерирует события, биографии, диалоги, NPC и описания | Подтверждено | По нескольким взаимозаменяемым источникам |
| Свобода действий через поле ввода | Подтверждено | Важнейшая функция |
| Боёвка, кубики, предметы, лут, боссы, торговля, экономика | Подтверждено | Движок по частям |
| ВКР: конфликтные ситуации и агентская разработка | Подтверждено как задание пользователя | Точная академическая формулировка не уточнена |
| Две роли «рассказчик» и «математик» | Пожелание пользователя | Роли отдельные; второй компонент не обязан быть LLM |
| Открытый SRD 5.2.1 как основа | Ранее выбрано | Закрепить версию и указать лицензию |
| 0 ₽ сейчас и через год | Новое категорическое требование | Имеет приоритет над старыми рекомендациями платных моделей |
| Самостоятельный автономный режим | Инженерное следствие требования 0 ₽/год | Обязателен как страховка |
| Python + PySide6 + SQLite | Рекомендовано, не формально утверждено | Выбрать по умолчанию, допустимо заменить с объяснением |
| Локальная небольшая LLM через Ollama/llama.cpp | Рекомендовано | Проверить на реальном железе до включения в обязательную сборку |
| Бесплатный облачный API | Разрешён как улучшение | Не привязывать работоспособность к одному поставщику |
| Название и сеттинг «Хроники Пограничья» | Рабочая идея | Можно переименовать |
| Срок сдачи, кафедральная методичка, точный смысл «агентской» | Неизвестно | Спросить пользователя/преподавателя |
| Объём партии (один герой или группа), тон повествования | Неизвестно | Для MVP один герой, менять после уточнения |
| Научная новизна: создание нового метода или сравнение известных | Неизвестно | Нельзя обещать оригинальную теорию без экспериментов |

Если вопрос не мешает созданию минимального каркаса, не останавливай работу из-за него: фиксируй обоснованный временный вариант в DECISIONS.md и продолжай после согласования этапа.

3. Главное противоречие и его разрешение: качество ИИ против вечной бесплатности

Нельзя честно обещать одновременно: качество передовой большой облачной модели, неограниченные запросы, работу без мощного железа, гарантированный бесплатный облачный доступ в течение года. Таких гарантированных условий нет. Поэтому необходимы три режима рассказчика:

| Режим | Источник текста | Стоимость | Интернет | Ожидаемое качество/скорость | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cloud_free | Разрешённый бесплатный API, выбираемый пользователем | 0 ₽ при соблюдении бесплатной квоты | Да | Может давать лучшее повествование; есть лимиты, блокировки, изменение условий | Дополнительный, не гарантирован |
| local_llm | Небольшая открытая модель с локальными весами (через Ollama или llama.cpp) | 0 ₽ после скачивания | Нет | Полноценная генерация; CPU может отвечать медленно, небольшие модели ошибаются | Автономный ИИ-режим после тестов |
| offline_rules | Авторские шаблоны, процедурные грамматики, таблицы событий и игровые правила | 0 ₽ | Нет | Менее разнообразные истории; зато работает предсказуемо | Обязательный резервный режим |

Важно: offline_rules — процедурный рассказчик, а не большая языковая модель. Интерфейс должен честно сообщать пользователю, какой режим сейчас активен. Не называй шаблоны «обученной нейросетью».

Ограничение свободы ввода в офлайне: поле принимает любой текст, но полностью понять произвольное естественно-языковое действие без LLM невозможно. Офлайн-парсер обязан распознавать документированный набор намерений (осмотреть, поговорить, купить, атаковать, применить предмет, помочь, отказаться и т. п.) и корректно уточнять неизвестные команды; он не должен притворяться, что понял любое действие. Научная демонстрация различий между режимами должна явно включать этот компромисс.

Норма деградации: если облако недоступно (401/403, 429, сеть, удаление модели, закрытие free-tier, квота), показывается понятное сообщение и выбор: повторить позже, переключиться на локальную модель или на офлайн-рассказчика. Ни одно сохранение не должно теряться, игра не должна зависать, никаких попыток незаметно переключиться на платный тариф.

Приоритет выбора: по умолчанию offline_rules, пока не подтверждена работоспособность local_llm; затем рекомендуемый пользовательский выбор local_llm или cloud_free с автоматическим fallback. Не выдавать API-ошибку за творческое решение рассказчика.

Нулевая оплата технически: подключать только бесплатные уровни без активации биллинга, платежной карты или автосписаний; не вызывать платные endpoints, не создавать облачные ресурсы; при неопределённости тарифа не отправлять запрос. Делать учёт запросов, явные лимиты, подтверждение новой модели, журнал ошибок. Если бесплатный API без карты недоступен в регионе/аккаунте — не пытаться обходить условия, использовать локальные режимы.

4. Проверенные бесплатные технологические варианты (на октябрь 2026 года)

Основной стек, если Codex не обоснует иной:

- Python 3.12 x64, фиксированная совместимая версия среды (для повторяемости). Бесплатно; язык подходит для текстовых RPG и моделирования. Не обновлять мажорную версию среди разработки без тестов.

- PySide6 + Qt Widgets — оконный интерфейс Windows. Есть бесплатная Community-лицензия LGPL/GPL с условиями, которые надо соблюсти при распространении. Если это создаёт ненужную сложность, допустим упрощённый Tkinter из стандартной библиотеки; выбор записать.

- SQLite — локальные сохранения, знания NPC, состояние мира, журнал конфликта. Не нужен сервер, ключи или аккаунт. Встроен в Python.

- pytest — бесплатные модульные тесты; NumPy/SciPy подключать только для математических задач, реально требующих их, не ради модности. Готовые алгоритмы можно реализовать на стандартном Python для небольшого числа NPC.

- Git — бесплатная история кода; VS Code — необязательный бесплатный редактор, код может вести Codex.

- Ollama или llama.cpp — бесплатный локальный inference из заранее скачанных весов. После скачивания веса и бинарники должны быть сохранены на диске/в резервной копии. CPU-only поддерживается, но скорость надо измерить.

- Локальная модель-кандидат: Qwen3 1.7B в квантованной форме через ollama run qwen3:1.7b (каталог показывает загрузку около 1,4 ГБ; фактическая RAM и производительность зависят от конфигурации); резервный кандидат qwen3:0.6b (~523 МБ, качество ниже). Более тяжёлый qwen3:4b (~2,5 ГБ) — тестировать только при приемлемой скорости и памяти. Не выбирать qwen3 без суффикса: тег по умолчанию может подтянуть значительно большую модель. Лицензию конкретного набора весов проверить, базовая Qwen3-1.7B отмечена как Apache-2.0.

- Бесплатный облачный вариант-кандидат: Google Gemini API free tier только после живой проверки доступной бесплатной модели, квот, условий обработки данных и требования карты в том аккаунте, где он используется. Модель, лимиты, доступность и правила могут поменяться; жёстко не прописывать имя Gemini 3.8 Flash или цену как вечную гарантию. Другие поставщики — только по аналогичной проверке, без платных пробных периодов.

- Сборка: pyside6-deploy либо PyInstaller после получения рабочего приложения. Позже создать portable release/папку с EXE и библиотеками, инструкцию запуска и отдельный архив зависимостей.

Оптимизация для данного ноутбука: не запускать несколько LLM параллельно; максимум одна небольшая модель и небольшая контекстная область, вычисления теории игр локально; фоновые процессы для ИИ, чтобы окно не зависало; контролировать RAM. Не загружать полный SRD в каждый запрос. Векторная БД и крупный embedding-сервер не обязательны — начать с SQLite FTS5/поиска по ключевым словам, структурированной памяти и компактных выдержек.

Тест локальной модели до обещаний: Codex обязан замерить загрузку памяти, скорость (tokens/sec), задержку первого ответа, длину сюжетного ответа по-русски, соблюдение JSON-схемы, ошибки фактов мира, сохранение контекста на 20–30 ходов. На слабом CPU длинный ответ может идти десятки секунд или минуты; скорость нельзя обещать заранее.

Лицензии и ссылки для проверки:

- Python: https://www.python.org/ ; PySide6: https://doc.qt.io/qtforpython-6/ ; Qt лицензирование: https://doc.qt.io/qtforpython-6/

- Ollama Windows: https://docs.ollama.com/windows ; модели Qwen3: https://ollama.com/library/qwen3 ; оригинальные веса/лицензия: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-1.7B

- llama.cpp: https://github.com/ggml-org/llama.cpp ; Gemini free/pricing: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing ; ограничения: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits

- Codex: https://openai.com/codex/ ; проектные инструкции: https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md

Не путать: «open weights» не всегда означает лицензию без ограничений; проверять модель, GGUF-конверсию, иллюстрации, программный код, шрифты, справочники отдельно. Бесплатность для личного использования — не универсальное разрешение копировать материалы.

5. Лицензия D&D: что можно и что нельзя

Использовать только материал официального SRD 5.2.1, выпущенный под CC BY 4.0, с корректной атрибуцией и фиксацией его версии; сравнить с 5.1 лишь если это необходимо для совместимости. Официальная страница: https://www.dndbeyond.com/srd . Лицензия: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ .

- Не объявлять «всё D&D 5e» полностью доступным в SRD. Нельзя без проверки переносить закрытые книги, фирменных монстров, закрытые локации Forgotten Realms, изображения, коммерческие карты, уникальные персонажи и т. п.(можно использвать тех же монстров и их оригинальное обзее название по типу гоблина, слайма, орка и тд) так как это используется во многих таких проетах, какие то фирменные монстры можно заменить название/имя но при этом  сохранить их смысл

- Правила D&D реализовывать кодом и тестами, а игровые данные хранить структурированно (JSON/SQLite). Для отсутствующих в SRD элементов делать собственный контент с меткой homebrew.

- Сохранять в файле LICENSES_AND_ATTRIBUTIONS.md: название, редакция, ссылка, лицензия и источник каждого существенного набора данных и библиотеки; включить атрибуцию в раздел «О программе».

- Экономика и динамическая репутация — авторские системы, а не якобы готовые правила SRD. Специализированные правила боёвки, магии и классов маркировать SRD, homebrew или research.

- Непубликация проекта не отменяет необходимости соблюдать лицензии.

6. Архитектура: ИИ не должен изменять деньги и HP своими словами

Windows UI (PySide6 / при необходимости Tkinter)
    │ ввод свободного действия на русском
    ▼
Intent parser: структурирует желаемое действие и цели
    │ (через эвристики, либо LLM и проверяемую схему)
    ▼
Rules engine D&D SRD 5.2.1 + валидатор состояния
    │ статус действия, броски, очки здоровья, предметы
    ├───────────────────┐
    ▼                   ▼
Conflict engine      Game world / NPC memory / reputation
(теория игр)         Economy / quests / loot / locations
    │                   │
    └──────────┬────────┘
               ▼
Transaction coordinator: допустимое изменение мира
               │
               ▼
NarrativeProvider (cloud_free | local_llm | offline_rules)
               │ текст и структурированные предложения, не SQL
               ▼
Display + SQLite commits + event log + autosave

Источник истины — локальное состояние и проверенные события. LLM может предлагать NPC и приключения, описывать исходы и интерпретировать свободный ввод, но не «создавать из воздуха» 100 золотых, победу в бою или предмет, которого не существует в лут-таблице. Любое предложение изменения мира проходит через строгий валидатор с журналом причин.

Слои: ui, domain/rules5e, world, economy, conflicts, narrative/providers, storage, experiments, tests. Не смешивать их в одном гигантском файле.

Два центральных игровых компонента:

- Narrator — подготовка сцены и текста, диалоги, художественные биографии NPC; ему даются правила, последние события и релевантная долговременная память. Логика: промпты/короткие примеры/RAG, не обязательный fine-tuning.

- ConflictSolver (так называемый «математик») — проверяемый локальный алгоритм с функциями полезности, целями и ограничениями участников; матрицей действий, условными вероятностями и динамикой репутации. Не тратить второй LLM-запрос на числовые вычисления. При необходимости LLM помогает распознать действия, но решения проверяет код.

NPC — автономные игровые агенты со своими интересами, памятью, доступной информацией и политиками; для каждого NPC не требуется отдельная запущенная LLM.

API интерфейсы (предложения, имена можно уточнить):

class NarrativeProvider:
    def generate(self, request: "NarrativeRequest") -> "NarrativeResult": ...

class ConflictSolver:
    def solve(self, conflict: "ConflictState", seed: int) -> "ConflictOutcome": ...

class ActionResolver:
    def resolve(self, command: str, state: "WorldState") -> "ActionResult": ...

Все ответы LLM формализуются валидируемой схемой (Pydantic или стандартными dataclass/валидацией), ошибочные предложения отклоняются или переводятся в контролируемый повтор. Не используйте прямое исполнение кода, shell-команд, SQL или произвольных сетевых запросов из сгенерированного ИИ-текста. Хранить выданные броски с seed в журнале; для продвинутых случайных механизмов тестировать распределения и предусмотреть независимое «честное» бросание.

7. Минимальная функциональность и путь к полноценной игре

7.1. Минимально играбельный образец (MVP)

Одна стартовая деревня, 1 герой, 2–4 значимых NPC (торговец, капитан стражи, житель, противник), одна таверна/дорога/магазин, базовая экономика, бой с 1–2 врагами, таблица 10–20 предметов и 2–3 сценария трудного выбора. Свободные текстовые действия, журнал, сохранение/загрузка, один исследовательский сценарий A/B. Небольшой демо-набор должен проходиться полностью без сети и без LLM.

Не реализовывать для MVP: все классы и заклинания, сотни монстров, бесконечный полностью сгенерированный мир, голос, графику, мультиплеер, сервер, маркетплейс модов, онлайн-аккаунты.

7.2. Полная целевая версия (бэклог)

- Характеристики, расы/виды по SRD, происхождение, классы, опыт, уровни, спасброски, навыки и умения.

- Броски d4/d6/d8/d10/d12/d20/d100, инициатива, атаки, КД, урон, состояния, заклинания и отдых с чётким покрытием SRD.

- Монстры, элитные враги, авторские боссы и этапы боёв; согласованные CR/сложность и тестовый баланс.

- Каталог оружия/брони/расходников/магпредметов, происхождение и редкость, вес, цена, шанс появления, экономика наград.

- Торговцы, денежные потоки, запасы, цены и цены выкупа, ограничения арбитража, торг, слухи о дефиците.

- NPC, фракции, роль, цели, память, знания, отношения, доверие, договоры, репутация, последствия предательства.

- Динамические квесты, исследование, генерация сцен, конфликтов и событий с проверкой причинности.

- Сохранения, экспорт/импорт, запись событий, история версии схем БД; поддержка нескольких сейвов.

- Настройки моделей, режимов генерации, ограничений ресурсов, размер шрифта, удобный UI, русский язык.

- Отдельный научный режим с экспортом CSV/JSON и визуализацией результатов.

Требования к качеству игры: свободный ввод остаётся основным, а кнопки вариантов — необязательные подсказки. Система не должна принимать невозможное действие как успешное лишь из-за красивого текста. Предметы не дублируются при сохранении; рынок не создаёт бесконечные деньги; история не отменяет ранее установленных фактов.

8. Формальная математическая постановка ВКР

Научная задача: проверить, улучшает ли формальное моделирование стратегических интересов участников качество конфликтных игровых ситуаций и причинность последствий по сравнению с базовой генерацией.

Принцип: не объявлять «новейшей математической моделью» любую формулу, придуманную LLM. Выбрать модель по задаче на основе оригинальных научных публикаций, чётко изложить ограничения и провести воспроизводимые эксперименты.

Предлагаемый фундамент (обсудить с научруком): конечная частично наблюдаемая многоагентная стохастическая игра / Bayesian game с повторяющимися взаимодействиями, ограниченными действиями и утилитами для NPC. При необходимости использовать игру в развёрнутой форме для понятного пошагового описания конфликта. Исследовать репутацию, договоры, переговоры и информационную асимметрию. Для MVP — маленькая модель 2–4 участников и 2–5 действий на участника, без полного перебора огромного дерева.

Математический каркас (схематично, должен быть окончательно формализован):

- N — участники; S — множество состояний; A_i(s) — допустимые действия участника i; O_i — его доступные наблюдения;

- P(s' | s, a_1,...,a_n) — переход состояния; U_i(s,a,s') — индивидуальная функция полезности;

- b_i — представления агента о неизвестных свойствах/целях других; π_i(a|o_i,b_i) — стратегия;

- U_i = w₁·выгода + w₂·безопасность + w₃·репутация + w₄·моральные_обязательства − w₅·риск — пример параметризованной функции, НЕ заявлять её общепринятой теоремой; знаки, веса и шкалы надо обосновать и нормировать;

- для повторяемых переговоров можно тестировать ограниченный best response, обновление beliefs или элементы fictitious play; не обязателен дорогостоящий LLM-просчёт множества ветвей.

Пример конфликта: во время эпидемии у торговца ограниченные лекарства; жителям срочно нужна помощь; власти хотят порядка; герой может платить, торговаться, убеждать, похитить, спасти часть больных или искать другую поставку. Полезности разных агентов конфликтуют. После выбора меняются запасы, доверие, деньги, возможные наказания, отношение к герою и последующая история. Героических «идеально правильных» выборов система не должна гарантировать.

Типы конфликтов: торговый/ресурсный, моральный, политический/фракционный, информационный (обман, неполные сведения), межличностный/переговорный. Нужны примеры и контрпримеры из игры.

Роль D&D: правила проверяют доступность действий и последствия бросков; математическая модель вычисляет предпочтения и стратегические реакции NPC; рассказчик описывает подтверждённый результат. Конфликтная модель не может противоречить боевым правилам без явного homebrew.

9. Актуальная исследовательская основа: не придумывать библиографию

Ниже стартовый список проверяемых первоисточников, а не готовая библиография по требованиям конкретного вуза. Codex должен открыть публикации, извлечь реальные методы и отдельно отметить, что именно берётся в проект и какие результаты не переносимы напрямую.

- Kovařík et al. (2022), Rethinking formal models of partially observable multiagent decision making. Artificial Intelligence, 303, 103645. DOI: https://doi.org/10.1016/j.artint.2021.103645 . Формализмы неполной наблюдаемости и многоагентных решений.

- Buongiorno et al. (2024), PANGeA: Procedural Artificial Narrative Using Generative AI for Turn-Based, Role-Playing Video Games. AIIDE 2024. DOI: https://doi.org/10.1609/aiide.v20i1.31876 . Архитектура повествования, памяти и проверки свободного текста.

- Liu et al. (2026), Scaling Inference-Time Computation via Opponent Simulation: Enabling Online Strategic Adaptation in Repeated Negotiation. ICML 2026, PMLR 306. https://proceedings.mlr.press/v306/liu26ef.html . Повторные переговоры, моделирование противника, smooth fictitious play; дорогостоящие LLM-симуляции можно изучить, но не обязательно повторять на слабом ноутбуке.

- Tewolde et al. (2026), CoopEval: Benchmarking Cooperation-Sustaining Mechanisms and LLM Agents in Social Dilemmas. ICML 2026, PMLR 306. https://proceedings.mlr.press/v306/tewolde26a.html . Репутация, повторение, контракты и посредники; доступны исследовательские кейсы. Репозиторий: https://github.com/Xiao215/CoopEval (лицензию кода проверять отдельно).

- D&D Beyond, SRD 5.2.1: https://www.dndbeyond.com/srd — источник игровых правил, но не самостоятельное научное обоснование теории игр.

Для каждого заимствованного метода сохранять автора, год, DOI/URL, дату обращения, точную математическую постановку, ограничение, номер раздела/страницы в PDF при необходимости. Выводы исследований нельзя автоматически считать подтверждением качества нашей реализации. Не придумывать «научную новизну», проценты улучшений, публикации или эксперименты, которых не проводили.

10. Проверяемое исследование вместо рекламных обещаний

Предварительные вопросы исследования:

- RQ1: уменьшает ли стратегическая модель количество логически некорректных конфликтных исходов?

- RQ2: повышает ли она сохранение причинно-следственных последствий и поведенческую последовательность NPC?

- RQ3: добавляет ли она измеримую вариативность осмысленных решений при приемлемой задержке на слабом ПК?

- RQ4: каковы компромиссы между offline_rules, local_llm и cloud_free при фиксированных игровых правилах?

Предлагаемый экспериментальный дизайн (подлежит согласованию):

- A — генерация/реакция NPC по фиксированной базовой политике или нарративному агенту без исследуемого ConflictSolver.

- B — те же сценарии, персонажи, seed и уровень рассказчика, но с ConflictSolver.

- C — дополнительная абляция по механизму репутации/договоров, только если останется время.

Сравнивать A и B при одинаковом режиме рассказчика и тех же входных ситуациях, иначе эффект математической модели смешивается с влиянием более мощной LLM. В научном тестировании основной режим должен быть офлайн и воспроизводимый; облачная модель используется как отдельный дополнительный эксперимент с фиксацией её ID и даты, если доступна бесплатно.

Набор испытаний: начать с 10 вручную проверенных конфликтов; расширить до приблизительно 30–50 типов/экземпляров с несколькими seed, если позволяет время. Сценарии делить по категориям, часть оставить для финальной проверки (hold-out); не подгонять веса по этим данным.

Метрики:

- процент нарушений формальных ограничений (невозможные действия, отрицательные запасы/золото);

- сохранение важных фактов мира и причинных последствий на N ходов (по тест-кейсам);

- согласованность стратегических решений с параметрами NPC и наблюдениями (правила/экспертная разметка);

- баланс различимых альтернатив выбора: число допустимых стратегий с отличающимися последствиями, распределение выгод, наличие trade-off, а не просто число кнопок;

- разнообразие сюжетных исходов при контролируемых начальных условиях;

- время ответа, RAM, количество API-запросов (целевой обязательный денежный расход = 0);

- субъективная оценка качества сюжета через заранее определённую рубрику (с указанием оценщиков и отсутствия «слепоты», если это так).

Экспериментальный протокол: сохранить входные JSON, seed, версии правил, код commit SHA, конфигурацию, ID модели/режима, все результаты и причины исключения тестов; экспортировать CSV/JSON; строить таблицы и доверительные интервалы при достаточном числе повторов. Не говорить «статистически значимо», если методика не позволяет это утверждать. Отрицательный результат — допустимый научный результат, его не скрывать.

Объект/предмет/цель/гипотезу, критерии новизны и структуру ВКР утвердить с руководителем до окончательной формализации, но это не мешает тестировать алгоритмы.

11. Режим работы с Codex для человека без знаний программирования

Codex — строитель проекта, а не готовая часть самой игры. Он создаёт и проверяет код в папке пользователя; не надо просить «сразу всю D&D». Пользователь управляет приоритетами и проверяет короткие этапы.

Правила каждой рабочей сессии:

- Перед действиями Codex читает этот документ, AGENTS.md, ROADMAP.md, DECISIONS.md, проверяет текущие файлы.

- Сначала объясняет задачу простыми словами и называет затрагиваемые файлы; задаёт максимум 1–3 действительно блокирующих вопроса за раз, не устраивая огромную анкету.

- Делает один небольшой блок кода; сопровождает его тестом и ручным сценарием воспроизведения.

- Перед потенциально опасной операцией (удаление, большие скачивания, установка драйверов, подключение сетевого аккаунта) спрашивает разрешение и объясняет последствия. Не устанавливает неизвестные расширения и не вводит карты.

- После изменения: что сделано, как запустить в PowerShell, что должно появиться, какие тесты реально запускались, что осталось, следующий шаг. Если не проверял UI на рабочем Windows, честно об этом пишет.

- Все команды и пути конкретные, без «запусти скрипт где-нибудь». API-ключи не показывать в ответах, не писать в Git или логах. Команды, которые могут удалить данные, не использовать без объяснения.

- Разные режимы не смешивать: research — научная проверка, gameplay — игра, codegen — изменения Codex.

- Каждый важный выбор записывать в DECISIONS.md с альтернативами и причинами; достижения — CHANGELOG.md, сбои — KNOWN_ISSUES.md.

- После каждого этапа сохранять рабочую версию в Git и делать резервную копию файлов проекта. Не редактировать рабочие сейвы тестовыми скриптами без копии.

- Не использовать недоступный через год Codex как обязательный runtime. Все расчёты и события исполняются обычным Python локально.

Про деньги: новые сервисы проверять по пяти критериям: нет платежной карты, нет обязательной оплаты, разрешены правилами сервиса, есть бесплатный квотный режим, при его исчезновении программа не ломается. Если хоть один пункт не подтверждён — интеграцию не делать обязательной.

12. Дорожная карта с рабочими критериями готовности

| Этап | Задача | Что показать пользователю | Критерий «готово» |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Подготовка | Python, venv, Git, структура, README, окно, тест | запускаемое пустое окно с текстовым полем | открывается на его ноутбуке, тесты запускаются одной командой |
| 1. Логика D&D | персонаж, броски, состояние, 1 бой, сейв | герой может сражаться и сохранить игру | код тестирует характеристики, HP, предметы, кубики |
| 2. Модель конфликтов | цели, предпочтения, стратегии, полезности, 2–3 конфликта | интерактивная сцена «торговец/лекарство/стража» | решение, последствия и seed записаны и воспроизводимы |
| 3. Рассказчики (3 режима) | offline_rules, local_llm, cloud_free (только бесплатное) | одна ситуация в каждом реально доступном режиме | 429/нет сети/нет локального сервера не ломает игру |
| 4. Полный вертикальный прототип | 20–30 ходов, квест, лут, битва, торг, репутация, сохранение | человек проходит главу с трудным выбором | возможно пройти на ПК полностью офлайн |
| 5. Расширение | классы, магия, NPC, фракции, боссы, лут, экономики; оптимизация | тестовая кампания | нет известных критических ошибок/дублирования ресурсов; стабильная память |
| 6. Научные эксперименты | A/B, таблицы, репликация, отрицательные результаты | набор воспроизводимых испытаний и данные | повтор запуска даёт сопоставимые результаты при заданных seed |
| 7. ВКР и автономный релиз | текст работы, схемы, лицензии, портативная сборка, архив | запускаемая игра без сети, документы и исходники | тест после отключения интернета и удаления API-ключей |

Этап 0 не предполагает скачивание LLM и SRD целиком, если это не нужно для каркаса. Этап 2 можно разрабатывать параллельно с 1, но до сложного конфликта должен появиться проверяемый игровой state. Этап 6 подготавливается с самого начала, хотя массовые замеры проводятся позже. ВКР писать параллельно по готовым фактам, а не придумывать результаты в конце.

Для каждого этапа: цель → файлы → один небольшой pull/commit → тесты → ручная проверка → запись в журнале → решение «идём дальше».

13. Как обеспечить работоспособность без расходов через год

Проверка «12 месяцев без денег» — это не обращение к обещаниям поставщиков, а эксплуатационная стратегия:

- Приложение хранит всё необходимое локально: схемы БД, правила, сценарии, лут-таблицы, тесты, ассеты, подсказки, промпты, лицензии и исходный код.

- Не создавать обязательные облачные учетные записи и бэкенд. Для сохранений — локальная SQLite; иметь резервные копии и экспорт в обычные файлы.

- Зафиксировать версии библиотек в requirements.lock / подходящем lockfile и поддерживать архив установщиков или wheelhouse, где это позволяет лицензия; хранить SHA-256 важных артефактов.

- Сохранять проверенную переносимую сборку (EXE/папка с DLL/моделями там, где разрешено), инструкцию «запустить без Python». Отдельно — исходники для восстановления.

- Для локальной модели один раз скачать проверенные файлы GGUF/модель и runtime; сохранить информацию о лицензии, размере, контрольной сумме, точной версии. Помнить, что Ollama сама требует установки; продумать резервный portable llama.cpp.

- Настроить автосохранение, восстановление после некорректного завершения, схему миграций. БД хранить в папке пользователя, отдельно от папки с EXE (обновление не удаляет сейвы).

- Сделать OFFLINE_TEST.md: отключить Wi‑Fi, удалить/отключить API-ключи, не запускать Ollama; открыть приложение, загрузить сейв, сыграть хотя бы 30 ходов, выиграть бой, получить лут, поторговаться, завершить конфликт, закрыть и восстановить сейв. Проверить отсутствие обращения к сети. Затем отдельно — такой же тест с заранее скачанной локальной LLM.

- В настройках показывать текущий режим ИИ, статус провайдера, время ответа и переключатель режима без потери сессии.

- В конце разработки выполнить «чистый запуск»: новая папка/пользователь Windows без установленных Codex и Python (если portable release), никакой API-ключ, интернет отключён.

- Версия Windows/CPU/ОЗУ и инструкция по совместимости зафиксированы. Через год новая версия Windows может поменять среду: поэтому хранить исходники и минимальный план восстановления; не обещать абсолютную вечность.

Никакой бесплатный API не является «вечной инфраструктурой». Даже если сегодня позволяет пользоваться без карты, он остаётся дополнительным улучшением. Реальная гарантия бесплатной эксплуатации зависит от автономной локальной реализации.

14. Безопасность, этика, приватность и стоимость

- API-ключ хранить в .env (добавленном в .gitignore) или в хранилище ОС; не в репозитории, дипломе, логах, снимках экрана.

- Любой вход игрока и ответ LLM считать недоверенными данными. Рассказчик не исполняет произвольный Python/SQL/PowerShell и не может удалять файлы.

- Не отправлять в бесплатные облачные сервисы личные данные пользователя, работу ВКР целиком, неопубликованные файлы, внутренние ключи. Перед использованием проверить политику обработки данных бесплатного уровня; у ряда сервисов бесплатные запросы могут использоваться для улучшения продуктов.

- Сетевые обращения инициирует только провайдер генерации, с тайм-аутом/отменой/лимитом повторов. Никаких незаметных автоматических платежей или платных fallback.

- Ограничить CPU/RAM локальной модели и фоновые задачи; при нехватке памяти переключиться на offline_rules.

- Игровые промпты и JSON требуют валидации и защиты от несогласованных изменений состояния. При падении приложения сохранение должно быть атомарным.

- Для учебных экспериментов данные при необходимости обезличивать, хранить источники и не подменять результаты.

15. Нерешённые вопросы для пользователя (по приоритету)

Критически важные для исследования; задавать в первых диалогах, но не блокировать создание окна:

Q1. Как точно записана тема/задание ВКР в утверждённом документе? Есть ли текст задания и методические требования кафедры?
Q2. «Агентская разработка» означает разработку с помощью Codex/ИИ-агентов, взаимодействие агентов-NPC внутри модели, или обе вещи? Что преподаватель требует доказать?
Q3. Срок сдачи/предзащиты и сколько часов в неделю пользователь реально может уделять разработке?
Q4. Какой минимальный исследовательский результат требуется: применение известной модели и сравнение, модификация модели, собственный новый алгоритм, публикация статьи?
Q5. В каком виде должен работать продукт на защите: .exe без установки, Python-проект на ноутбуке, демонстрация только онлайн или обязательно офлайн?

Вопросы к игровому дизайну (отдельно, после этапа 0):

Q6. Один герой или группа персонажей? Есть ли предпочтения по уровню сложности боёв и количеству ручных бросков?
Q7. Русский язык игры обязателен? Допускаются ли английские имена/термины SRD?
Q8. Какая атмосфера: реалистичное мрачное средневековье, героическое фэнтези, юмор, хоррор? Есть ли ограничения по возрастным темам для вуза?
Q9. Насколько буквально следовать SRD 5.2.1 в бою и магии, а где разрешён homebrew (например, экономика, боссы, редкость)?
Q10. Нужно ли вручную редактировать локации/конфликты через интерфейс разработчика, или достаточно JSON-конфигураций? Для ВКР полезен редактор конфликтов, но он увеличивает объём работ.
Q11. Что важнее при генерации: художественная свобода, строгая причинность или скорость? Какой максимум ожидания ответа приемлем на слабом CPU (например, 15/30/60+ секунд)?
Q12. Нужна ли карта/иллюстрации, или только текст и панели интерфейса? Исходное требование — текстовая версия.

Вопросы к бесплатной эксплуатации (после первого рабочего цикла):

Q13. Разрешено ли один раз бесплатно скачать Ollama и 1–3 ГБ весов модели, чтобы затем работать офлайн?
Q14. Согласен ли пользователь с качественным компромиссом: локальная маленькая LLM может отвечать медленно и хуже облачной, а шаблонный режим — заметно менее гибок?
Q15. Допустимо ли при наличии интернета использовать бесплатный API, если требуется отдельная регистрация без карты и там разрешена обработка вымышленных игровых текстов?
Q16. Какой режим считать основным для защиты и экспериментов: повторяемый офлайн или лучший доступный бесплатный облачный? Рекомендация — офлайн для измерений и облако как дополнительная демонстрация.
Q17. Достаточно ли свободного места на SSD после установки Python, Qt, инструментов и 1–2 небольших моделей?
Q18. Можно ли хранить игру и результаты ВКР на внешнем накопителе как резервную копию? Если нет — предусмотреть хотя бы две разные локальные папки/архива.

Не задавай все 18 вопросов сразу. На первой сессии уместны только Q1–Q5 в 2–3 компактных вопросах, а Q6–Q18 обсуждаются перед связанными этапами. Если пользователь не знает ответа, предложи временный вариант и запись в DECISIONS.md, а не требуй немедленного окончательного решения.

16. Структура папок и файлов — рекомендация

RPG_VKR/
  MASTER_CODEX_RPG_VKR_ZERO_COST.md     # этот документ (не удалять)
  AGENTS.md                             # короткие рабочие правила для Codex
  README.md                             # установка и запуск для новичка
  ROADMAP.md                            # этапы и чек-листы
  DECISIONS.md                          # обоснованные решения и вопросы
  RESEARCH_LOG.md                       # научные источники и выводы
  LICENSES_AND_ATTRIBUTIONS.md          # SRD, библиотеки, модели, шрифты
  requirements.in / lockfile            # версии зависимостей
  .gitignore
  .env.example                          # только имена переменных, без ключей
  src/rpg_vkr/
    ui/
    domain/rules5e/
    world/
    economy/
    conflicts/
    narrative/providers/
    storage/
    experiments/
  data/
    srd/                               # только лицензированное содержимое
    homebrew/
    scenarios/
    narration_templates/
  tests/
  experiments/
    configs/
    raw_results/
    reports/
  docs/
    OFFLINE_TEST.md
    INSTALL_WINDOWS.md
    THESIS_OUTLINE.md
  release/                               # добавляется позже

Сохранения в профиле пользователя Windows (например %LOCALAPPDATA%/RPG_VKR/saves), чтобы обновление release/ их не стирало. Код, лицензии и документацию хранить отдельно от загруженных больших весов моделей; исключить модели и секреты из Git, но сохранять их названия/хэши в отдельном манифесте.

17. Конкретные критерии приёмки конечного проекта

Критерии пользователя:

- Есть отдельное окно игры на Windows, запущенное с ноутбука пользователя; текстовые действия свободны.

- Реальная боевая механика, лут, торговля, развитие и последствия,появление событий заставляющего пользователя делать сложынй выбор(не обязательно смертельные, например выбор награды, в зависимости от ответа нпс в будущем изменит отношение к гг или что то подобное) а не только LLM-чат без состояния.

- Игровой мастер может создавать новые сцены с облачной и/или локальной моделью при доступности соответствующего режима; математический модуль определяет допустимые реакции и последствия.

- Есть как минимум один завершённый конфликт с несколькими осмысленными вариантами, формальным решением и влиянием на дальнейший мир.

- Работает сохранение/загрузка. Нет бесконечных денег/здоровья из-за слов рассказчика.

- Экспериментальный режим даёт воспроизводимые A/B-данные, пригодные для таблиц и выводов ВКР.

- Полный тест без интернета, без API-ключа, без подписки, без Codex и без платных библиотек успешен. Резервный сценарный движок работает без LLM.

- Если установлена небольшая локальная модель, она обеспечивает генерацию без подключения к сервисам; честно задокументированы скорость, память, ограничения качества.

- Проект умеет автоматически пережить исчезновение бесплатного облачного API, не требуя денег.

- Есть portable release, исходники, лицензии, инструкции, тесты и копии научных данных.

- Нет возможности просто заставить расказчика выдать тебе денег просто так, есть возможность ограбить кого то, но если у нпс 50 монет, нельзя забрать больше из воздуха, колличество монет у нпс формируется от его положения, у безработного бедного не может быть очень много денег просто так. Все решения гг должны проходить через кубик его стат, от 1-20, его статы могут быть прокачены больше и тогда кубик даст бонус к действию, например очень прокаченный навык воровства дает к шансу 30 процентов(условно) на успех кражи, а бросок кубика от 1-20 увеличивает шанс еще больше

Минимум на защите: демонстрация свободного хода, броска, торговли, одного стратегического конфликта и различия режимов A/B, сохранения, отчёта об эксперименте и отключённого интернета.

18. Риски и меры, которые нельзя игнорировать

| Риск | Последствие | Предотвращение |
| --- | --- | --- |
| Free API закрывается | ИИ-текст через облако перестаёт работать | offline_rules и local_llm, общий интерфейс провайдера |
| Слабый CPU | локальная LLM генерирует очень медленно | маленькая Q4-модель, короткий контекст, отмена/тайм-аут, шаблонный режим |
| LLM выдумывает мир/лут | сломанный баланс и история | локальный авторитетный state + схема предложений + валидатор |
| Полная реализация SRD затягивается | ВКР не успевает | вертикальный срез, приоритет конфликта/эксперимента |
| Нет научной новизны/ясной модели | работа не соответствует заданию | согласовать цель с научруком, научный обзор, A/B, абляции |
| Смешение двух моделей/режимов в A/B | нельзя приписать эффект математике | одинаковые сценарии, storyteller, seed, контролируемые факторы |
| API-ключ оказывается в Git | компрометация или неожиданные расходы | .gitignore, локальное хранение, без обязательного биллинга |
| Старые библиотеки исчезают | нельзя переустановить через год | lockfile, archive/wheelhouse, portable release, копия source |
| Использованы закрытые материалы D&D | проблемы с авторскими правами | SRD 5.2.1 CC BY, атрибуция, авторский контент |
| Codex сгенерировал много неверного кода | неработающий проект без понятной причины | маленькие задачи, тесты, Git, прогон пользователем |
| «ИИ-математик» лишь пишет красивые числа | научная необоснованность | настоящие формулы, тестовые входы, вычисление кодом |
| Проект зависит от одного аккаунта | невозможность запуска без доступа | аккаунты только для опционального провайдера, локальные assets |

19. Особая инструкция по созданию ВКР

Студенту нужна настоящая исследовательская работа, а не рекламное описание игры. Codex должен вести RESEARCH_LOG.md с первоисточниками, верными цитатами, точными формулами, экспериментальными протоколами и версиями. Предложить руководителю уточнить формулировку темы, объект, предмет, цель, задачи и новизну до окончательного написания научных глав.

Черновая структура (уточнить по методичке): введение → обзор математических/агентных моделей конфликтов и ИИ-повествования → постановка модели (участники, действия, наблюдения, полезность, допущения) → проектирование архитектуры RPG → реализация и тесты → экспериментальный протокол/A-B/метрики/результаты → ограничения, выводы → источники → приложения с кодом/схемами.

Не нужно обучать две нейросети только ради слова «обучение» в плане. Сначала RAG/контекст для рассказчика и проверяемый локальный solver. Если руководитель прямо требует дообучение или ML в математическом агенте, перестроить план, оценить датасеты/ресурсы и объяснить, почему это отдельная дорогая задача, а не бесплатная формальность. Не заявлять, что используем «новейшую модель», пока не объяснено, что нового именно в ней и почему она подходит.

Результаты тестов фиксировать по мере разработки; таблицы и графики строить только на собранных данных. Codex может готовить черновики глав, но автор должен понимать и защищать каждую формулу, модель, опыт и вывод. Конечная работа оформляется под методические требования вуза, которые ещё не получены.

20. Первое сообщение Codex — выполнить прямо сейчас

Прочитай полностью MASTER_CODEX_RPG_VKR_ZERO_COST.md и, если они есть, AGENTS.md, PROJECT_CONTEXT.md, TECHNICAL_SPEC.md и ROADMAP.md. Новое требование № 1: 0 рублей обязательных затрат при разработке и эксплуатации, игра должна оставаться играбельной без интернета и платных API через 12 месяцев. Старые предложения об облачных моделях нельзя превращать в обязательную зависимость. Пользователь — новичок в программировании.

Сейчас выполняй только этап 0. Не скачивай модель, не импортируй весь SRD, не регистрируй облачные сервисы и не спрашивай платежную карту.

(1) Кратко повтори своими словами границы проекта и покажи различие cloud_free, local_llm, offline_rules. Назови только важные противоречия. (2) Задай мне не более трёх блокирующих вопросов; остальные перенеси в DECISIONS.md со статусом «открыто». (3) Проверь доступность Python, Git и PySide6 в Windows. Если не можешь проверить мою Windows-среду, дай простые проверочные PowerShell-команды. (4) Сделай минимальное окно PySide6 с историей и свободным полем ввода; добавь работающую офлайн-реплику по шаблону, без API. (5) Создай README.md, AGENTS.md, .gitignore, один pytest-тест, DECISIONS.md, RESEARCH_LOG.md, ROADMAP.md, LICENSES_AND_ATTRIBUTIONS.md, docs/OFFLINE_TEST.md. (6) Запусти доступные тесты и честно сообщи о результатах. (7) Дай мне одну команду запуска, расскажи, что должно появиться, и остановись, ожидая мою проверку.

Не пытайся реализовать весь проект за один запрос. Не обещай качество большой облачной модели от CPU-only 1.7B модели. Фиксируй решения и проверяй каждый этап.

21. Чек-лист при каждом новом бесплатном сервисе или модели

Перед подключением Codex должен записать в DECISIONS.md:

- Точное название сервиса/модели, версия и дата проверки.

- Разрешена ли бесплатная эксплуатация через API именно в нашем случае? Нужна ли карта? Есть ли риск автоматического списания?

- Квоты (RPM/RPD/TPM), ограничения размера контекста, требования к региону/аккаунту и возможное изменение условий.

- Разрешена ли передача вымышленных игровых данных; как используются запросы free tier?

- Лицензия весов, кода, датасета и способа распространения/локального хранения.

- Какой код обеспечивает fallback при 401/403/429/503 и отключении интернета.

- Результаты реального бесплатного теста на русском языке, скорость, ошибки JSON, качества причинности.

- Может ли проект продолжать существовать и быть пересобран без этого сервиса?

Если ответ на последний вопрос «нет» — интеграция запрещена как обязательная.

22. Итоговое требование к Codex

Создать поэтапно проверяемый, воспроизводимый, бесплатный и автономный академический программный проект. Качество облачного рассказчика повышает впечатление от игры при доступности свободного тарифа, но не влияет на право игры существовать. Факты мира, бой, экономика, стратегические решения, сохранения и научные эксперименты всегда должны оставаться под контролем локального проверяемого кода.

Главный результат — одновременно работающая RPG и честная экспериментальная ВКР, в которой можно доказать либо опровергнуть пользу математического моделирования конфликтов.

КОНЕЦ МАСТЕР-ДОКУМЕНТА.