РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ • ПОШАГОВОЕ ТЗ

# DND-NCFU

Полный план реализации игровых систем

От развития персонажа и навыков — до боевой системы, магии, ремесла, живого мира и выпуска проверенной Windows-сборки.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП Каждая возможность должна проходить полный путь: действие игрока → проверка правил → изменение состояния → запись события → сохранение → обновление интерфейса → подтверждённый текст ИИ-мастера.

| ОСНОВА | ЗАФИКСИРОВАНО В ПЛАНЕ |
| --- | --- |
| Основание | Приложенный DOCX «Технический доклад и книга правил», 48 страниц; Части I–II — проектное решение, приложения А/Б/В — исходные исторические материалы. |
| Точка отсчёта | Ветка release/public-repository, описание состояния на 25 октября 2026 года. |
| Подход | Не переписывать приложение с нуля. Реализовывать блоки небольшими проверяемыми изменениями. |
| Совместимость | Старые кампании не меняются молча. Новые правила версионируются, миграция — только через копию и проверку. |
| Статус | План разработки. Ни один новый функционал не объявляется уже реализованным без проверки исходников и тестов. |

Дата версии: 25.10.2026  •  Назначение: передать разработчику или ИИ-агенту как последовательность конкретных задач.

# Краткая карта работ

Последовательность изменена под приоритет: сначала связать развитие и навыки с кампанией, сохранениями и интерфейсом; затем двигаться к бою, магии, ремеслу и симуляции. При этом необходимые контракты и миграции идут перед механикой.

| ШАГ | РЕЗУЛЬТАТ | ВЫХОДНОЙ КРИТЕРИЙ |
| --- | --- | --- |
| 00 • Основа | Проверка кода, фиксация тестов и сохранений | Все текущие тесты воспроизводимы |
| 01 • Правила | ruleset_id, единые числовые решения | Никакого смешения разных шкал |
| 02 • Сохранения | Версии схем, события и миграции | Старые кампании открываются без потерь |
| 03 • Прогресс | XP 1–20, навыки и экран распределения | Заработал → распределил → сохранил → загрузил |
| 04 • Кубики и предметы | NdM, воспроизводимость, реальные предметы | Броски и принадлежность предметов проверяемы |
| 05 • Бой | Единый CombatResolver и AC | Игрок и NPC воюют по одним правилам |
| 06 • Магия и таланты | Круги I–II, MP, проверяемые эффекты | Заклинание нельзя «придумать текстом» |
| 07 • Ремесло и рынок | Материалы, ремонт, операции, деньги | Нет дублирования предметов и ресурсов |
| 08 • Свободные действия | Парсер → план → команды → результат | Составные фразы обрабатываются корректно |
| 09 • Живой мир | Время, занятость NPC, события, память | Мир развивается причинно и без ИИ на каждый шаг |
| 10 • Интерфейс | Единая навигация и журнал проверок | Пользователь видит реальные данные |
| 11 • Выпуск | Безопасность, Windows E2E, документация | Работает на другом ПК |
| 12 • Приёмка | Баланс, регрессии, сравнение с LLM-only | Метрики и ограничения опубликованы |

## Правила выполнения каждого этапа

Один этап = одна работающая вертикаль: доменная логика, сохранение, интерфейс, тесты, документация.

Не объединять в один PR миграции, боёвку, UI и рынок. Каждую крупную тему завершать отдельно.

Если функция ещё не реализована, UI показывает недоступность или объясняет причину, а ИИ не описывает фиктивный успех.

После каждого этапа прогоняются старые тесты и проверяется загрузка сохранений предыдущей версии.

Числа из исторических правил 2.0 и 3.0 не являются автоматически действующими правилами.

При нехватке времени выпускать ограниченный, но законченный набор механик вместо большого числа незавершённых окон.

# I. Какие правила принять до программирования

Техническое решение из Части II приложенного документа — кандидат для первой согласованной версии. Отдельно отмечены значения, которые требуют баланс-тестов.

| ОБЛАСТЬ | РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ЭТАПА |
| --- | --- |
| Идентификатор | ruleset_id = dnd-ncfu-homebrew-d20-v1; schema_version = 3 (проектное значение). |
| Характеристики | СИЛ, ЛОВ, ТЕЛ, ИНТ, МДР, ХАР; создание 8–16, +24 очка при линейной стоимости; модификатор (score − 10) // 2. |
| Навыки | 13 стартовых очков; ранги 0–5; увеличение до ранга 1/2/3/4/5 стоит 1/2/3/4/5 соответственно. |
| Ограничения рангов | Ранг 3 доступен с уровня 5; ранг 4 с уровня 10; ранг 5 с уровня 15. Проверить, как оформляется доступ к рангу 2. |
| Уровни и XP | 20 уровней, порог XP(L) = 50 × (L − 1) × L; уровень определяется суммарным XP. |
| Награды | В качестве прототипа: +2 очка навыков за уровень; +1 повышение характеристики на 4/8/12/16/20; талант на 5/10/15/20. |
| Кубики | d4, d6, d8, d10, d12, d20, d100; seed и журнал бросков обязательны. |
| Защита | В v1 выбрать AC на основе брони и ЛОВ; не добавлять параллельно постоянное поглощение урона. |
| Магия | Полная цель — круги I–V; первый работающий набор — круги I–II. |
| Экономика | Деньги в минимальных целочисленных единицах; обменный курс согласовать отдельно. |
| Статусы | Уровень, общественная репутация, ранг гильдии F–SSSS и сюжетный статус — разные поля. |

НЕ СМЕШИВАТЬ ИСТОЧНИКИ Исторические варианты «атрибуты 3–10 / score−3», «пять атрибутов по 60» и действующие «8–16 / (score−10)//2» нельзя считать одной системой. Для альтернатив нужен отдельный ruleset_id. Выбранная рабочая редакция сохраняет текущую шкалу.

## Решения, которые надо утвердить после симуляций

Бонус +2 × rank в проверках и атаках — кандидат, а не доказанный баланс. Сравнить с более умеренным вариантом на уровнях 1/5/10/15/20.

Формулы HP, ST и MP из Части II — новые проектные кандидаты. Не применять к старым героям без миграционного правила.

Точный список навыков, спецификация классов/рас, стартовые предметы и обменный курс не утверждены только фактом наличия исторических таблиц.

Критическая 1/20, спасброски, концентрация, восстановление MP, состояния боя должны быть определены в каталоге правил до включения соответствующей механики.

# II. Архитектура: кто за что отвечает

Необходим единый детерминированный путь игрового хода. Языковая модель понимает и описывает, но никогда не становится источником денег, XP, предметов, смерти, положения или результатов бросков.

Текст игрока

↓ IntentParser — цель, отрицание, условие, объекты

↓ ActionPlanner — последовательность команд с зависимостями

↓ CommandValidator — доступность, знания, расстояния, ресурсы

↓ RulesResolver / DiceService — исходы по версии правил

↓ UnitOfWork — единая транзакция состояния + событий

↓ NarrativeRenderer — история только по подтверждённому Outcome

↓ UI / Storage — видимое состояние, журнал, snapshot

| КОМПОНЕНТ | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | ЗАПРЕТ |
| --- | --- | --- |
| Domain / Ruleset | Формулы, ограничения, стоимость, исходы | Не вызывает ИИ и не рисует окно |
| Application / Session | Оркестрация команд и транзакций | Не хранит вторую копию формул |
| Storage | Состояние, версии, события, резервные копии | Не меняет игровые данные при чтении |
| Narrative | Разбор текста, повествование, проверка утверждений | Не коммитит HP/XP/предметы |
| UI PySide6 | Предпросмотр, ввод, журнал и уведомления | Не начисляет очки и не принимает решения о праве действия |
| Server / AI gateway | Доступ к модели, бюджеты, задания, повторы | Не дублирует игровые награды при retry |

## Карта файлов: проверять реальные пути перед изменением

Следующие имена приведены в исходном техническом докладе; часть новых файлов — проектные предложения. Перед кодированием нужно найти их текущие аналоги в конкретном коммите.

| ЗОНА | ТЕКУЩИЕ / ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДУЛИ |
| --- | --- |
| Герой и развитие | domain/character.py, domain/progression.py → character/skills.py, character/progression.py |
| Броски | domain/dice.py → core/dice.py, events.py |
| Бой | domain/combat.py, domain/combat_math.py → combat/resolver.py, conditions.py |
| Вещи и экономика | domain/trade.py → economy/money.py, trade.py, crafting.py, repair.py |
| Магия | Новые magic/spells.py, effects.py, resources.py |
| Мир и NPC | Новые world/clock.py, simulation.py; npc/memory.py, schedules.py |
| Сценарий хода | narrative/actions.py → intents.py, planner.py, narration.py, consistency.py |
| Хранение | storage/* → campaigns.py, snapshots.py, migrations.py |
| UI | ui/creation_dialog.py и текущие окна → вкладки персонажа, навыков, магии, журнала |
| Координация | application.py: сохранять API, постепенно выделять сервисы |
| Сервер | server/jobs.py, gateway.py, accounts.py: по мере необходимости исправлять восстановление задач и лимиты |

# III. Подробные этапы внедрения

## ЭТАП 00. Фиксация исходной версии

Цель: получить воспроизводимую безопасную точку начала, чтобы каждую новую функцию сравнивать с исходным поведением.

Зависимости: никаких новых механик.

### Порядок выполнения

1.  Зафиксировать SHA коммита ветки release/public-repository и список версий Python, PySide6, SQLite, зависимостей и сборщика.

2.  Запустить существующие Pytest/Ruff/Windows-build проверки и сохранить протокол фактически выполненных команд.

3.  Собрать обезличенные образцы старых сохранений: герой уровня 1/2, инвентарь, известные NPC, события cart/road/book/wolf, частично заполненные данные.

4.  Снять контрольные снимки старых кампаний: характеристики, XP, деньги, предметы, местоположение, связи NPC.

5.  Отметить существующие публичные методы и места вызова в application.py, UI и storage. Составить карту зависимостей.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: Подготовить fixtures и резервные копии; продуктивные сохранения не переписывать.

Что увидит игрок: Изменений игрового интерфейса нет.

### Проверка и результат

Старое сохранение загружается и сохраняется без неожиданных изменений.

Фиксируются baseline по тестам и сборке, включая фактические ошибки окружения.

Есть способ вернуться к исходному коммиту и исходной базе.

ГОТОВО, КОГДА готов контрольный набор сохранений и известны текущие границы модулей.

Не делать в этом этапе: Не заниматься рефакторингом «заодно».

## ЭТАП 01. Версия правил и контракты состояния

Цель: сделать однозначным выбор числовой системы для новых и старых кампаний.

Зависимости: этап 00.

### Порядок выполнения

1.  Добавить RulesetDefinition/RulesetRegistry с идентификаторами «legacy» и «dnd-ncfu-homebrew-d20-v1».

2.  Сохранить текущую функцию ability_modifier(score) как единственный источник формулы; обеспечить её использование во всех новых проверках.

3.  Описать настройки: шкала 8–16 и бюджет 24, таблицы навыков, XP, лимиты рангов, критические результаты, допустимые кубики.

4.  Определить данные как версионируемые каталоги: навыки, оружие, доспехи, заклинания, рецепты.

5.  Внести типизированные результат и событие: Command, Outcome, GameEvent, ErrorCode, правила статуса «успех/частичное выполнение/отказ».

6.  Проверить конфликты с прежними профилями fighter/scout/scholar; новые специализации оформлять пресетами, а не скрытыми бонусами.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: Каждая новая кампания хранит ruleset_id и catalog_version. Legacy-кампании сохраняют оригинальные правила.

Что увидит игрок: В экране кампании можно увидеть название редакции правил; без редактируемого переключателя посреди игры.

### Проверка и результат

Тест смешения шкал отклоняется.

Новые данные нельзя загрузить под чужой ruleset.

Повторное создание героя с теми же правилами даёт тот же допустимый бюджет.

ГОТОВО, КОГДА схема правил согласована и не изменяет старые сохранения.

Не делать в этом этапе: Не переносить 12 очков/score−3 или геройские «60» в текущую модель.

## ЭТАП 02. Сохранения, миграции и журнал событий

Цель: подключать новые системы к кампании без повреждения существующих записей.

Зависимости: этапы 00–01.

### Порядок выполнения

1.  Расширить метаданные кампании: schema_version, ruleset_id, catalog_version, state_revision, timestamps.

2.  Сделать версионированные загрузчики: legacy загружается своим десериализатором, новый формат — своим; не запускать новый валидатор поверх старых данных.

3.  Добавить append-only GameEvent с уникальными event_id, command_id, causation_id и confirmed changes; поддержать снимки состояния.

4.  Создать транзакционный UnitOfWork: команда меняет сущности и записывает событие одним коммитом.

5.  Для добровольной миграции создавать копию старой кампании. Оригинал остаётся неизменным; вести MigrationReport.

6.  Установить правила сопоставления legacy уровня 2/4XP с новой шкалой: сохранить уровень отдельным кредитом либо выбрать явно утверждённый эквивалент, не выдавать награды второй раз.

7.  При несовместимости останавливать миграцию с объяснимой ошибкой и возможностью восстановления.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: MigrationLog, Snapshot, GameEvent, unique(command_id), state_revision; поддержка транзакционного отката.

Что увидит игрок: Диалог: «Продолжить по старым правилам» / «Создать мигрированную копию»; предупреждение о различиях.

### Проверка и результат

10+ legacy fixtures загружаются без потери состояния.

Падение между изменением инвентаря и записью события не оставляет половинчатой транзакции.

Повтор command_id не удваивает XP, деньги или предмет.

Мигрированная копия имеет отдельный ID и исходник сохраняется.

ГОТОВО, КОГДА загрузка и запись безопасны, а любой новый эффект можно однозначно связать с событием.

Не делать в этом этапе: Не выполнять принудительную массовую миграцию пользовательских кампаний.

## ЭТАП 03. Развитие 1–20, навыки и интерфейс

Цель: завершить приоритетную связку «получить награду → открыть развитие → потратить очки → подтвердить → сохранить».

Зависимости: этапы 01–02; старый текущий уровень 1–2 доступен через адаптер.

### Порядок выполнения

1.  Создать ProgressState(total_xp, level, unspent_skill_points, available_attribute_increases, earned_reward_ids).

2.  Реализовать required_xp(level)=50×(L−1)×L для L=1..20; переходы через несколько уровней за один grant обрабатываются последовательно.

3.  Ввести ExperienceGranted с source_event_id, reward_key, amount: один источник награды можно учесть лишь однажды.

4.  Добавить SkillDefinition и SkillState(rank 0..5, spent_points); цена ступеней 1,2,3,4,5; при создании 13 очков.

5.  Установить гейт рангов 3/4/5 на уровнях 5/10/15; не позволять купить ранг сверх уровня или бюджета.

6.  Награды на уровнях: +2 очка навыков за рост, повышение характеристики на 4/8/12/16/20, таланты на 5/10/15/20 — после утверждения таблицы.

7.  Разделить preview (черновик распределения) и commit (проверенная транзакция); Undo/Reset действуют только на черновик.

8.  Пересчитывать модификаторы и зависимые параметры через существующие формулы; для HP/ST/MP до баланса оставить совместимый расчёт / явный ruleset.

9.  Подключить сервис в кампанию и экран персонажа. Провести создание, развитие и перезагрузку реально работающей кампании.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: SkillState и ProgressState сохраняются в кампании; earned_reward_ids и source_event_id защищают от повторов; начисление и распределение — разные события.

Что увидит игрок: Экран «Навыки и развитие»: уровень/XP, свободные очки, ранг и цена повышения, блокировки, [−]/[+], предпросмотр, отмена и подтверждение.

### Проверка и результат

Проверка XP по уровням 1,2,5,10,15,20: 0/100/1000/4500/10500/19000.

После 1→20 награда за каждый уровень выдаётся ровно один раз.

Сумма потраченных очков не превышает начисленного бюджета.

Отмена возвращает черновик без изменения кампании.

После сохранения/загрузки сохраняются ранги, остатки, бонусы и уровень.

Дублированное Achievement/ExperienceGranted ничего не добавляет.

ГОТОВО, КОГДА реальная кампания позволяет получить опыт и потратить очки навыков, а результат влияет на поддерживаемую проверку и восстанавливается после рестарта.

Не делать в этом этапе: Не добавлять сейчас все профессии, школы и 100 навыков; сначала 8–12 проверенных навыков из будущего каталога.

## ЭТАП 04. Многогранные кубики, снаряжение и каталог предметов

Цель: подготовить единые воспроизводимые вычисления и физические объекты для боевых, магических и ремесленных действий.

Зависимости: этапы 01–03.

### Порядок выполнения

1.  Реализовать разбор выражений NdM±K с допустимыми кубиками d4/d6/d8/d10/d12/d20/d100; ограничить число кубиков, длину строки и числовые границы.

2.  Протоколировать DiceResult(expression, individual_rolls, modifier, total, reason, rng_counter, critical, ruleset_version).

3.  Сохранять RNG seed/position и воспроизводить результаты при replay после загрузки.

4.  Обработать преимущество/помеху: 2d20 max/min, взаимная отмена; натуральную 1/20 трактовать по типу проверки.

5.  Создать ItemTemplate и ItemInstance со стабильными ID, владельцем/контейнером, местом, quality и durability.

6.  Связать экипированное оружие/щит/доспех с инвентарём и выводом производных характеристик.

7.  Ввести простые inspect/take/equip/unequip/transfer с проверкой фактической доступности, без магического создания объектов.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: DiceEvent, ItemTemplate(version), ItemInstance(id, template_id, owner_id, location_id, durability, quality).

Что увидит игрок: Журнал бросков (кубики, бонус, DC, итог); карточка предмета и экипировка в инвентаре.

### Проверка и результат

1000 бросков при одном seed полностью совпадают после replay.

Недопустимые d0 и 1000000d20 отклоняются без выполнения кода.

Нельзя передать или экипировать несуществующий предмет.

Снятие щита действительно снимает его бонус; один предмет нельзя одновременно держать в двух местах.

ГОТОВО, КОГДА результаты проверок воспроизводятся, а снаряжение физически существует и влияет на вычисления.

Не делать в этом этапе: Не добавлять производство, рынок и гибкую генерацию лута одним коммитом.

## ЭТАП 05. Единая полноценная боевая система

Цель: устранить несовместимые боевые формулы и сделать реальный пошаговый бой игрока и NPC.

Зависимости: этап 04; правила урона и AC из этапа 01.

### Порядок выполнения

1.  Создать CombatState: участники, позиции, инициатива, индекс раунда, action economy, активные состояния.

2.  Сделать единый CombatResolver для героя и NPC; вынести расчёты из UI и повествования.

3.  Реализовать initiative, move, attack, defend/dodge, use_item, disengage, nonlethal; предусмотреть расширение для особых действий.

4.  Выбрать AC-вариант A: без брони 10+DEX, кожа 11+DEX, усиленная кожа 12+DEX, кольчуга 16, латы 18, щит +2; не применять постоянное поглощение одновременно.

5.  Атака: d20 + модификатор + бонус владения/ранга + оружие против AC; урон — кубики из ItemTemplate + разрешённые модификаторы.

6.  На натуральную 20 удваивать кубики урона, не удваивая постоянные бонусы; крит 1/20 и спасброски настроить по типам.

7.  Ввести состояния (оглушение, ослепление и др.), длительности, сопротивления и ясный исход при 0 HP.

8.  Передавать Narrator только CombatOutcome; после каждого шага сохранять HP, расход и события.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: CombatState и CombatOutcome, события AttackResolved, DamageApplied, ConditionApplied, CombatEnded.

Что увидит игрок: Очередность хода, активные состояния, HP, кнопки доступных боевых действий и раскрываемый журнал расчётов.

### Проверка и результат

Одинаковое оружие и параметры дают равные правила атаки героя и NPC.

Замена кинжала 1d4 на меч 1d8 меняет формулу урона.

Неподходящая дальность, отсутствие действия и недоступная цель дают отказ.

Промах не наносит урона, нелетальный исход не записывается как смерть.

Тесты hit chance/TTK на 1/5/10/15/20 уровнях пройдены.

ГОТОВО, КОГДА можно полностью провести бой, пережить победу/поражение, сохраниться и продолжить без расхождения журнала и HP.

Не делать в этом этапе: Не вводить одновременно постоянное поглощение брони или глобальные войны.

## ЭТАП 06. Магия I–II кругов и базовые таланты

Цель: ввести исполнимые заклинания, которые тратят реальные ресурсы и создают проверяемые эффекты.

Зависимости: этап 05, DiceService, ItemInstance и навыки.

### Порядок выполнения

1.  Создать SpellDefinition(id, school, circle, rank_requirement, cost_mp, range, duration, concentration, target_rules, components, effect_id).

2.  Сначала включить малый набор I–II кругов: пример атаки, лечения, защиты, полезного эффекта; каждому назначить тестируемый эффект.

3.  Ввести Spellbook/known_spells и требование изучения: текст «я умею» не создаёт заклинание.

4.  Добавить MP и формулу доступности как строго версионируемое правило; MP в legacy не пересчитывать без миграции.

5.  Реализовать cast → проверка обучения, цели, расстояния, MP, компонентов → бросок/спасбросок → расходы и эффект.

6.  Сделать концентрацию, длительность и отмену эффекта по событиям.

7.  Ввести базовые таланты как каталог ограниченных бонусов/разрешений, привязанных к подтверждённым наградам уровня.

8.  Провести баланс MP, доступности сильнейшего круга, урона и длительности боя.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: SpellDefinition(version), Spellbook, ActiveEffect, ResourceState(MP), TalentState; эффект и расход пишутся одной транзакцией.

Что увидит игрок: Вкладка «Магия»: изученные заклинания, цена MP, доступные цели, причины блокировки; «Таланты»: полученные и доступные.

### Проверка и результат

Без MP или компонентов каст не исполняется и ошибочно не тратит ресурс.

Дальность, тип цели и известность заклинания соблюдаются.

Лечение не превышает лимиты правила, боевые эффекты попадают в CombatOutcome.

Сохранение/загрузка не удваивают активные эффекты и MP.

Симуляции 100–1000 сценариев магии I–II выполнены.

ГОТОВО, КОГДА можно легально выучить, применить, сохранить и воспроизвести несколько разных заклинаний с измеримым эффектом.

Не делать в этом этапе: Не внедрять все круги III–V до проверки доступности ресурсов и баланса.

## ЭТАП 07. Ремесло, ремонт и денежная экономика

Цель: сделать добычу, производство, износ, торговлю и расход материалов настоящими операциями.

Зависимости: этапы 04–06; сохраняем инвентарь/события как единый источник истины.

### Порядок выполнения

1.  Определить целочисленный Money и официальный курс монет (отдельное решение баланса).

2.  Ввести RecipeDefinition, ToolRequirement, Workstation и CraftingOperation с временем и компонентами.

3.  Развести quality (класс изделия) и durability (текущее состояние/износ).

4.  Реализовать inspect, gather/take, disassemble, craft, repair, sharpen, sell как отдельные команды.

5.  Для craft/repair: проверить материалы → зарезервировать → проверить место/инструмент → бросок → списать → обновить/создать объект → событие.

6.  Подключить торговые запасы NPC, реальное владение, цену по базовому каталогу; не показывать кошелёк торговца как товар.

7.  Добавить ограниченную рыночную модификацию, не включая сразу региональную спекулятивную экономику.

8.  Установить антиэксплойт: повтор операции, отмена, дублирование платежа, производство без компонентов.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: Recipe, CraftingOperation, ItemInstance, Wallet, TradeTransaction, Stock; стоимость в минимальных целых единицах.

Что увидит игрок: Экран мастерской: рецепт, недостающие компоненты, шанс/условия, время, [Создать/Починить]; торговля: остаток и квитанция.

### Проверка и результат

Предмет нельзя создать без материала, инструмента и требуемого места.

Неудачный ремонт расходует ресурсы ровно по принятому правилу.

После продажи смена владельца и деньги сохраняются атомарно.

Запрет отрицательных балансов, повторных операций и арбитража без потерь.

Создание → продажа → сохранение → загрузка не меняет количество вещей.

ГОТОВО, КОГДА можно найти/взять материал, изготовить или починить вещь и продать её без дублирования предметов и денег.

Не делать в этом этапе: Не добавлять полный региональный рынок или сотни рецептов до тестов малого каталога.

## ЭТАП 08. Свободный текст и сложные игровые действия

Цель: переводить обычную речь игрока в проверяемые команды без искажения намерения.

Зависимости: все действия до этапа 07, чтобы планировщик вызывал реально существующие обработчики.

### Порядок выполнения

1.  Вынести IntentParser, ActionPlanner, CommandValidator, ActionExecutor и NarrativeRenderer по отдельным контрактам.

2.  Обработать отрицание («не атакую»), отказ («не беру работу»), условие («если дверь открыта») и цепочку действий.

3.  Сопоставлять объект по доступным герою ID и названиям; при нескольких совпадениях задавать точное уточнение.

4.  Сформировать план с depends_on, expected_state_revision, individual command_id и политикой частичного исполнения.

5.  Выполнять шаги в выбранном порядке, фиксировать каждый подтверждённый Outcome; не отменять предыдущий успешный шаг из-за поздней ошибки, если политика не задаёт единую транзакцию.

6.  Изолировать проверку художественного текста от исполнения механики; не выполнять эффект повторно при повторной генерации prose.

7.  Дать ИИ-мастеру только разрешённые публичные сведения и квитанцию; запретить извлекать тайны из приватных записей NPC.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: IntentPlan, ActionPlan, CommandResult, CompletedSteps, BlockedSteps; журнал отказов и причин; идентификаторы всех шагов.

Что увидит игрок: В журнале видно: «выполнено», «невозможно», «нужно уточнение»; текст Мастера честно отражает частичный результат.

### Проверка и результат

«Не атакую» не создаёт AttackResolved.

«Осмотреть → поднять → отнести → починить» останавливается на недоступном шаге, сохраняя уже выполненное.

Игрок не теряет предмет из-за литературного текста.

NPC не раскрывает неизвестное имя, а провал генерации текста не дублирует механику.

Набор 100–300 реплик с эталонными IntentPlan проходит согласованный порог качества.

ГОТОВО, КОГДА свободная фраза игрока приводит к предсказуемому набору действий, а сообщения Мастера не противоречат изменениям мира.

Не делать в этом этапе: Не делать вторую языковую модель обязательным «математиком»: валидаторы и формулы остаются детерминированными.

## ЭТАП 09. Часы мира, самостоятельные NPC и долговременные кампании

Цель: обеспечить живой мир, где время и NPC продолжают существовать независимо от текста очередного ответа.

Зависимости: стабильные GameEvent, storage, IntentPlan и NPC ID.

### Порядок выполнения

1.  Ввести WorldClock: игровое время, длительность операций, день/ночь и переходы времени.

2.  Создать NPCState с домом, текущим location_id, расписанием, задачами, отношениями и собственным набором знаний.

3.  Разделить personally_known / heard / rumour / concealed / unknown и зарегистрировать передачу сведений как событие.

4.  Реализовать расписания и пакетное обновление локальных NPC; удалённые регионы обновлять редко, без LLM-вызова на каждого жителя.

5.  Добавить WorldEvent/WorldSimulationStep с причиной, временем, участниками, изменениями и idempotency.

6.  Запускать по времени ограниченные экономические/фракционные изменения; событие не обязано быть связано с героем.

7.  Отделить постоянный журнал кампании от малого извлечённого контекста ИИ; использовать snapshots и retrieval релевантных фактов.

8.  Удалить искусственный потолок длины кампании только после проверки объёма storage и производительности.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: WorldClock, NPCState, KnowledgeRecord(source, confidence, visibility), Schedule, WorldEvent, Snapshot; отдельные тайны мастера.

Что увидит игрок: Часы/дата показываются только при заданном календаре; карта, журнал и карточки отношений отображают подтверждённые сведения.

### Проверка и результат

NPC после ухода больше не отвечает из прежнего места.

Торговец открывает/закрывает лавку по расписанию, если событие это подтверждает.

Слух не превращается в факт; знания двух NPC различаются.

Возврат спустя 100 ходов сохраняет отношения и причинность.

Тестовая кампания 2000+ ходов открывается и продолжает играть.

ГОТОВО, КОГДА время влияет на присутствие NPC и доступность действий, а история мира переживает сотни и тысячи ходов.

Не делать в этом этапе: Не симулировать каждый шаг всех жителей через платные запросы LLM.

## ЭТАП 10. Полировка интерфейса и доступность

Цель: сделать добавленные механики понятными человеку, не знающему исходники.

Зависимости: готовые доменные API предыдущих этапов.

### Порядок выполнения

1.  Свести навигацию к вкладкам: Персонаж, Навыки, Таланты, Магия, Инвентарь, Журнал, Карта, Отношения, Мастерская, Настройки (скрывать недоступное).

2.  Сделать пошаговый конструктор: личность → вид/происхождение → внешность → специализация → характеристики → навыки → таланты → инвентарь → история → подтверждение.

3.  Разделить косметическую палитру и смысл цветов: Мастер #E8DFC9, игрок #A5C9F2, NPC #C7A9E8, системный #AAB4C3, события #E8BE77.

4.  Унифицировать экран развития: доступные очки, цена, бонус, причины недоступности, предпросмотр, подтверждение/отмена.

5.  В журнале расчётов показывать формулу, отдельные кубики, DC/AC, итог, эффект и источник.

6.  Добавить понятные ошибки соединения/сохранений, индикатор записи и защиту от двойного нажатия.

7.  Проверить размеры окон, прокрутку, масштабирование 125–200%, длинные русские строки и доступность с клавиатуры.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: UI хранит только временный черновик; все подтверждённые данные приходят из application/domain.

Что увидит игрок: Игрок видит, что изменилось и почему, не открывая технический лог.

### Проверка и результат

Создание → подтверждение → кампания проходит без сторонней консоли.

Форма не принимает переполненный бюджет, но домен также отклоняет его.

Масштаб 125/150/200% не обрезает основные контролы.

Логи показывают ошибки без ключей API и паролей.

ГОТОВО, КОГДА всё важное доступно из GUI, значения не расходятся с базой.

Не делать в этом этапе: Не переписывать весь PySide6-клиент на другой фреймворк.

## ЭТАП 11. Надёжность сервера и Windows-выпуск

Цель: подготовить реально проверяемый установщик для тестера и предотвратить платные дубли запросов.

Зависимости: стабильная игровая сборка и контракты событий.

### Порядок выполнения

1.  Проверить server/jobs.py на pending после сбоя; восстановление заданий и тайм-ауты хранить персистентно.

2.  Проверить конфигурацию общего бюджета и индивидуальных лимитов admin/tester; убрать несовместимые значения по умолчанию.

3.  Усилить пароли, журнал аудита, ограничение попыток и ротацию доступа; не включать секреты в клиент.

4.  Ввести idempotency для платных generation jobs с записью фактического результата/стоимости; отделить неопределённое списание от повторного выполнения.

5.  Разделить каталоги локальных кампаний по пользователям или явно согласованному режиму совместного ПК.

6.  Собрать EXE и Inno Setup в CI; зафиксировать версии зависимостей и контрольные суммы.

7.  Установить на другой Windows-ПК, провести вход, создание/загрузку героя, бой, магию, сохранение и генерацию через реальную учётную запись.

8.  Проверить отключение сети, падение сервера, повтор запроса и корректную диагностику в интерфейсе.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: ServerJob(status, lease, request_id), UsageLedger, UserScope и журналы без секретов.

Что увидит игрок: Подключение показывает реальные состояния: нет сети / сервер недоступен / запрос в работе / лимит исчерпан.

### Проверка и результат

После рестарта нет вечных зависших pending.

Повторение request_id не создаёт новую платную операцию без явного решения.

Выпускной EXE проходит настоящий E2E на чистой машине.

Секретные ключи отсутствуют в репозитории и клиентской сборке.

ГОТОВО, КОГДА установщик и сервер выдерживают отказ сети, перезапуск и повтор запроса без дублирования состояния.

Не делать в этом этапе: Не объявлять программу коммерчески готовой без пользовательских испытаний и вопросов лицензии/подписи.

## ЭТАП 12. Баланс, приёмка и материалы для ВКР

Цель: получить не только рабочую игру, но и подтверждённые результаты тестирования.

Зависимости: все предыдущие этапы, хотя ранние баланс-тесты запускаются уже на этапах 03–07.

### Порядок выполнения

1.  Сделать чистую симуляцию без ИИ: наборы героев уровней 1/5/10/15/20 и типовые противники.

2.  Выполнить 10 000–100 000 бросков на репрезентативную конфигурацию, измерить hit chance, среднее число раундов, мощность критов.

3.  Проверить экономику XP и навыков: невозможность бесконечного фарма одинаковых безопасных действий.

4.  Сравнить варианты бонуса навыка +2×rank и более умеренный, выбрать по полученным данным.

5.  Измерить стоимость магии в долях MP, результативность ремесла и потенциальный торговый арбитраж.

6.  Завести обязательные end-to-end сценарии на реальной игре, а не только тесты доменных функций.

7.  Для ВКР провести парное сравнение LLM-only и hybrid-rules, сохраняя одинаковые исходные ситуации и набор метрик.

8.  Обновить docs/architecture, пользовательские правила, known-limitations, миграционную инструкцию и журнал релиза.

### Данные и изменения интерфейса

Состояние / хранение: Результаты симуляций, протоколы тестов, решения баланса и отчет о известных ограничениях сохранять рядом с релизом.

Что увидит игрок: В приложении доступны понятные правила, а ограничения не маскируются общим сообщением «всё готово».

### Проверка и результат

Сохранение/загрузка/миграция проходят на legacy и v1 fixtures.

Сквозные кампании включают бой, обучение, магию, ремонт, торговлю, долгий возврат к NPC.

Метрики записаны по реальным тестам без придуманного процента покрытия или успеха.

Границы MVP и будущих расширений перечислены в release notes.

ГОТОВО, КОГДА любая заявленная механика проверяется тестом, E2E-сценарием и демонстрацией.

Не делать в этом этапе: Не заменять эксперименты субъективной фразой «ИИ работает лучше».

# IV. Спецификация ключевых контрактов

## 1. Неподвижные инварианты системы

Каждая кампания привязана к одному ruleset_id; числа не пересчитываются по случайно выбранной версии.

Игрок управляет героем; текст Мастера не меняет механическое состояние самостоятельно.

Каждый предмет — один ItemInstance с одним актуальным местом/держателем/владельцем по правилам хранения.

Начисление XP/очков/предметов имеет уникальный причинный event ID; повторы не умножают результат.

Изменение состояния и GameEvent либо проходят одной транзакцией, либо не проходят вовсе.

Бросок фиксируется вместе с seed/counter и может быть воспроизведён.

Отрицание и отказ не превращаются в совершённое противоположное действие.

NPC знает только сведения, до которых у него был доступ.

Сохранение старой кампании не подменяется новым без подтверждения.

Ошибка ИИ-генерации не откатывает уже подтверждённый игровой эффект и не запускает его второй раз.

## 2. Предлагаемая структура событий

| СОБЫТИЕ | ПОЛЯ / ПРИМЕР | ПРАВИЛО |
| --- | --- | --- |
| ExperienceGranted | id, source_event_id, actor_id, amount, ruleset_id | Один источник = одна награда |
| LevelReached | id, actor_id, from_level, to_level | Выдать level rewards один раз |
| SkillRankPurchased | id, actor_id, skill_id, old_rank, new_rank, cost | Цена и ограничения подтверждены |
| AttributeImproved | id, actor_id, ability, before, after | Нет превышения cap |
| DiceRolled | id, expression, rolls, total, rng_counter | Воспроизводимая случайность |
| ItemTransferred | id, item_id, from_owner, to_owner, location | Нет фантомной копии |
| AttackResolved | id, actor_id, target_id, dice_id, hit, damage | Единый resolver |
| SpellCast | id, spell_id, targets, mp_spent, effects | Расход и эффект атомарны |
| CraftCompleted | id, recipe_id, consumed_ids, product_id | Создание только после расхода |
| WorldTick | id, old_time, new_time, changes | События привязаны ко времени |

## 3. Контракты, удобные для разработки и тестов

grant_xp(actor_id, source_event_id, amount) -> ProgressOutcome

preview_skill_spend(actor_id, increments) -> ValidationResult

commit_skill_spend(actor_id, increments, command_id) -> ProgressOutcome

roll(expression, rng) -> DiceResult

resolve_attack(combat_id, actor_id, target_id, command_id) -> CombatOutcome

cast_spell(actor_id, spell_id, targets, command_id) -> SpellOutcome

craft(actor_id, recipe_id, workshop_id, command_id) -> CraftOutcome

execute_intent(text, expected_state_revision) -> TurnOutcome

advance_world_time(duration, cause_event_id) -> WorldEvents

load_campaign(id) / save_snapshot(id) / migrate_copy(id, target_ruleset)

Это имена проектных интерфейсов, а не гарантированно существующие методы исходного репозитория.

## 4. Политика сложных действий

Пример заявки: «Осматриваю меч, беру его, иду в мастерскую и чиню». Не превращать фразу в один безусловный успех.

1.  Разобрать: inspect(item) → take(item) → travel(workshop) → repair(item, recipe).

2.  Для каждой команды проверить доступность и зависимости. Если предмет чужой, действие take может не пройти по правилам.

3.  Определить границу транзакции заранее: один составной план или независимые завершённые шаги.

4.  При нехватке материалов на repair ранее подтверждённый take/travel остаётся, если он был отдельной транзакцией.

5.  Журнал получает выполненные шаги и точную причину заблокированного; повествование не может назвать ремонт завершённым.

# V. Сохранения: обязательный протокол совместимости

Перед первой миграцией создать резервную копию файла/SQLite и вычислить контрольную сумму.

Различать schema_version, ruleset_id и catalog_version. Схема хранения и игровые правила не равны.

Использовать версионированные десериализаторы, тестировать старый формат на исходных данных.

У старой кампании остаётся её прежняя шкала и XP-логика; новое v1 — для новых или явно мигрированных копий.

Мигрировать с сохранением ссылок на NPC, вещи, локации, записи и репутацию.

Для старого уровня 2/4XP хранить запись LegacyLevelCredit либо другую утверждённую миграционную формулу, но не конвертировать молча в «уровень 1 с 4 XP».

Не выдавать повторно навыки, таланты и повышения, если они уже представлены в исходном состоянии.

При ошибке сообщить пользователю, не удалять оригинал, оставить журнал MigrationReport и откат.

Поддержать fixtures повреждённых/неполных файлов; гарантировать понятную диагностику.

После изменения доменного формата запускать весь пакет regression + migration tests.

# VI. Матрица тестов и сценариев

| ГРУППА | ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- |
| Создание героя | 10 разных видов/профилей, бюджет атрибутов | Все значения допустимы и сохраняются |
| Прогресс | 1→20, несколько уровней разом | XP и награды монотонны, повторов нет |
| Навыки | Потратить/откатить 13 очков, rank gating | Баланс не отрицателен; запреты соблюдены |
| Кубики | 1000 seeded rolls; d0; огромные выражения | Replay совпадает; опасный ввод отклонён |
| Экипировка | Сменить меч, снять щит | Урон и AC реально меняются |
| Бой | Герой↔NPC; промах, крит, 0HP | Единый резолвер и исход |
| Магия | Каст без MP/цели/компонентов | Запрет без фиктивных эффектов |
| Ремесло | Ремонт без материалов; двойной запрос | Нет создания вещи или двойного расхода |
| Торговля | Продажа, возврат покупки, округления | Реальный склад, точные монеты |
| Намерения | Отрицание, условие, четыре шага | План соответствует фразе и текущему миру |
| NPC | Вернуться через 100 ходов | Местоположение и знания согласованы |
| Мир | Кампания 2000+ ходов | Сохранение и игровое продолжение доступны |
| Сбой | Закрыть сервер во время запроса | Нет вечного pending и дублирования наград |
| Совместимость | Загрузить старое сохранение | Старые значения не меняются молча |
| Windows | Установка на другом ПК, полный сценарий | Никакой зависимости от среды автора |

# VII. Реальные игровые сценарии приёмки

## Сценарий A. Развитие и навыки

Создать нового героя → завершить задание → получить уникальную награду XP → достигнуть нового уровня → открыть экран навыков → купить ранг → выполнить соответствующую проверку → сохранить → закрыть программу → открыть кампанию. Проверяется соответствие XP, ранга, бонуса и журнала. Повтор выдачи того же события XP запрещён.

## Сценарий B. Бой со сменой экипировки

Открыть инвентарь → экипировать кинжал → вступить в бой → зафиксировать кубик урона → сменить оружие при разрешённых условиях → завершить бой → проверить HP/лут → загрузить сохранение. NPC и герой используют одинаковые формулы.

## Сценарий C. Магия и расход ресурсов

Изучить разрешённое заклинание → проверить MP и цель → применить его → записать расход/эффект → снять длительный эффект по времени → попробовать применить при недостатке MP → получить отказ без нового эффекта.

## Сценарий D. Ремесло и экономика

Найти материал → подобрать → доставить в мастерскую → изготовить или восстановить предмет → продать → проверить склад/монеты/долговечность → сохранить → загрузить → повторить последний request_id: никаких двойных предметов и денег.

## Сценарий E. Живой мир и свободный текст

Игрок отказывается от поручения, уходит из поселения, возвращается спустя много игровых часов. NPC реагируют в пределах своих знаний и расписаний. Составная команда «осматриваю, беру, чиню» выполняется частично, если нет материалов; ИИ правильно описывает только подтверждённые шаги.

# VIII. Приоритеты, зависимости и объём работ

Это относительные оценки для планирования, не календарные сроки. P0 — блокирующая основа; P1 — обязательный игровой MVP; P2 — дальнейшее расширение. S — малая, M — средняя, L — большая, XL — очень большая трудоёмкость.

| ПАКЕТ | ПРИОРИТЕТ | ЗАВИСИМОСТЬ | ОБЪЁМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 Baseline | P0 | — | S |
| 01 Ruleset | P0 | 00 | M |
| 02 Storage | P0 | 01 | L |
| 03 Progress/Skills | P0 | 02 | L |
| 04 Dice/Items | P1 | 03 | L |
| 05 Combat | P1 | 04 | XL |
| 06 Magic/Talents | P1 | 05 | XL |
| 07 Craft/Trade | P1 | 04,06 | XL |
| 08 Parser/Planner | P1 | 07 | L |
| 09 World/NPC | P2 | 08 | XL |
| 10 UI polish | P1 | По мере готовности; финально после 09 | M |
| 11 Windows/Server | P0 для внешнего теста | 02 и стабильная сборка | L |
| 12 Acceptance | P0 для релиза | Все выпущенные пакеты | L |

ПЕРВЫЙ ДЕМОНСТРИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Ранний промежуточный релиз должен появиться после этапа 03: новый герой с правилами v1 или совместимая мигрированная копия → XP → навыки → применяемый бонус → сохранение. Это лучший первый контрольный рубеж. Затем — этапы 04–05 для боевого MVP.

# IX. Риски и действия при остановке

| РИСК / СИГНАЛ | КАК ПОСТУПИТЬ |
| --- | --- |
| Старое сохранение изменилось после загрузки | Остановить релиз; восстановить baseline, исправить десериализатор и миграционные тесты. |
| Разные формулы в UI и domain | Удалить UI-расчёт, брать preview через доменный сервис. |
| XP, золото или предмет удваиваются | Запретить включение механики; unique keys + транзакция + replay-тест. |
| Бои слишком длинные или непопадаемость | Остановить усиление системы, прогнать AC/attack simulations, не включать поглощение параллельно. |
| ИИ описывает несуществующую награду | Исправить NarrativeRenderer и валидатор Outcome; не править баланс ради красивого текста. |
| Магия непропорционально сильна | Оставить только I–II круги до проверки MP, DC, урона, концентрации. |
| NPC слишком дорого симулировать | Перейти на расписания/детерминированные тики; LLM только для важного повествования. |
| Неустойчивые платные задания | Не расширять доступ к внешним тестерам до исправления pending/retry/лимитов. |
| Релизные обещания опережают реализацию | Занести в known-limitations; не маркировать модуль завершённым. |

# X. Шаблон задачи для разработчика / ИИ-агента

Каждый пакет из раздела III можно копировать в тикет. Следующий формат гарантирует, что результатом станет рабочая механика, а не одна картинка или текст в системном промпте.

| ПОЛЕ ТИКЕТА | ЧТО ЗАПОЛНИТЬ |
| --- | --- |
| Название | Этап NN — одна конкретная игровая функция. |
| Исходное состояние | SHA коммита; вызывающие места; что уже работает; какой ruleset. |
| Проверяемый сценарий | Краткая последовательность действий игрока от UI до сохранения. |
| Команда/данные | Command, Outcome, Event, новые поля и ограничения. |
| Миграция | Нужна или нет; fixtures старых кампаний; резервные копии. |
| UI | Что игрок видит, подтверждает и может отменить. |
| Тесты | Unit, integration, regression, E2E, ошибки и повтор запросов. |
| Документация | Файлы, изменённые правила, известные ограничения. |
| Definition of Done | Работает механика, тесты, загрузка, UI и демонстрация. |
| Что запрещено менять | Несвязанные механики, форматы и балансы без отдельного решения. |

# XI. Чек-лист завершения проекта

□  Правила v1 имеют устойчивый ruleset_id и не смешиваются с 2.0, 3.0 или художественными примерами.

□  Старые кампании открываются; миграция создаёт копию и отчёт.

□  Опыт 1–20, покупка навыков, таланты и характеристики работают с записью событий.

□  Кубики воспроизводимы; предметы имеют индивидуальные ID и подтверждённое владение.

□  Бои игрока и NPC рассчитываются одной системой, а смена экипировки меняет исходы.

□  Заклинания I–II изучаются, проверяются, расходуют MP и изменяют мир только через движок.

□  Ремесло, ремонт, торговля требуют реальных материалов, времени, права владения и денег.

□  Свободные команды корректно обрабатывают отрицания, условия, несколько шагов и частичное исполнение.

□  NPC обладают временем, местом, знаниями и самостоятельной деятельностью; кампании масштабируются.

□  GUI показывает истинные расчёты, допускает отмену черновика и понятное подтверждение.

□  API/сервер восстанавливаются после сбоев; повторы не списывают деньги и не выдают награды дважды.

□  Есть сквозная Windows-проверка на другом ПК и протоколы количественных тестов баланса.

□  В документации точно отделены уже работающие возможности от запланированных.

# Источники и пределы точности

Основной источник: пользовательский DOCX «DND-NCFU — полный анализ проекта, согласование авторских правил и поэтапная карта внедрения», 48 страниц, 25.10.2026. Часть I (§1–22), Часть II (§23–31), приложения A, Б и В использованы как основа.

Репозиторий, указанный в исходном документе: https://github.com/sayferst/DND-NCFU/tree/release/public-repository

Состояние репозитория в момент запуска реализации нужно проверить заново. Пути и API в этом плане — проектные ориентиры на основе приложенной спецификации; их фактическое наличие зависит от конкретного коммита. Формулы HP/ST/MP, бонус навыка 2×rank и часть баланса отмечены как предложения и требуют тестов.

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ РЕЗУЛЬТАТА Функция считается внедрённой не тогда, когда о ней появился текст в промпте, а тогда, когда игрок может выполнить действие, движок подтверждает исход, изменение сохраняется и верно отображается после перезапуска.